Załącznik nr 3 do Uchwały

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE MIEŚCISKO 	Nr XIII/   /08 Rady Gminy Mieścisko z dnia 25.06. 2008 r.

| Lp. Lp | Dział | Rozdział | Nazwa programu inwestycyjnego | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | Wydatki poniesione do 2005 | Wielkość wydatków w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | Środki własne | Środki własne | Inne źródło finanse | Środki własne | Inne źródło finanse | Środki własne | Inne źródło finanse | Środki własne | Inne źródło finanse |
|  |  |  | I. Utwardzenie dróg gminnych |  | 4.402.675 | 1.570.735 | 680.000 | 60.300 | 493.590 | 105.800 | 327.000 | 165.250 | 400.000 | 100.000 | 400.000 | 100.000 |
| 1. | 600 | 60016 | Utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mieścisku – etap II Os. Michałowskie | 2005-2010 | 587.512 | 17.512 | 200.000 | 0 | 60.000 | 0 | 10.000 | 0 | 200.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2. | 600 | 60016 | Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych | 2002-2010 | 2.324.517 | 979.167 | 310.000 | 60.300 | 85.000 | 85.800 | 167.000 | 137.250 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 |
| 3. | 600 | 60016 | Budowa dróg na Os. Michałowskim w Mieścisku | 2007-2008 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 600 | 60014 | Przebudowa ulicy Pocztowej | 2006 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 6. 7. 8. | 600 600 600 600 | 60017 60016 60016 60016 | Budowa chodników na tere. Gminy /budowa chodników wzdłuż ulicy Polnej i Pokoju 63.000 zł z tego 35.000 własne śr./ Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Popowie Kościelnym 65.000/ Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Zacisze i Pokoju w ciągu dróg gminnych w miejscowości Mieścisko Wykup terenu pod drogę gminną zgodnie z miejsc. planem zagosp. przestrz. teren zabudowy jednorodz.i usł.- rejon ul. Św.Wojciecha w Mieścisku Remont mostu w miejscowości Mieścisko ul. Ruda | 2003-2010 2007 2007 2007 | 1.207.646 90.000 23.000 30.000 | 574.056 0 0 0 | 70.000 0 0 0 | 0 0 0 0 | 235.590 70.000 23.000 0 | 0 20.000 0 0 | 100.000 0 0 30.000 | 28.000 0 0 0 | 100.000 0 0 0 | 0 0 0 0 | 100.000 0 0 0 | 0 0 0 0 |
|  |  |  | II. Wodociągowanie wsi |  | 267.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 62.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 |
| 9. 10 11 12 13 14 | 010 010 010 010 010 010 | 01010 01010 01010 01010 01010 01010 | Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gorzewo – zadanie I . Budowa sieci wodociągowej Mieścisko – Wiela. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko – rejon ulicy św. Wojciecha Budowa sieci wodociągowej dla Osiedla Letniskowego we wsi Piastowice Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Zbietka Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gorzewo - Wiela | 2007 2009 2008-2010 2010 2008 2008 | 45.000 80.000 80.000 40.000 7.000 15.000 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 45.000 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 40.000 0 7.000 15.000 | 0 0 0 0 0 0 | 0 80.000 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 40.000 40.000 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
|  |  |  | III. Sanitacja wsi |  | 8.035.456 | 42.956 | 335.000 | 0 | 122.500 | 450.000 | 118.943 | 680.000 | 376.057 | 3.180.000 | 1.230.000 | 1.500.000 |
| 15 | 010 | 01010 | Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Mieścisko | 2007 -2010 | 5.700.000 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 48.943 | 380.000 Pożyczka | 306.057 | 380.000 Pożyczka 2.600.000 środki z UE | 400.000 | 1.500.000 Pożyczka |
| 16 | 010 | 01010 | Budowa Oczyszczalni Ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn | 2007-2010 | 1.076.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 200.000 Pożyczka | 800.000 | 0 |
| 17 18 19 | 010 010 010 | 01010 01010 01010 | Kanaliz. sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne - etap II zadanie 2 Opracowanie projektu na rozbudowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy św. Wojciecha w miejscowości Mieścisko. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy św. Wojciecha w Mieścisku | 2004-2008 2007 2008-2010 | 1.179.456 20.000 60.000 | 42.956 0 0 | 335.000 0 0 | 0 0 0 | 11.500 20.000 0 | 450.000 Pożyczka 0 0 | 40.000 0 30.000 | 300.000 Pożyczka 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 30.000 | 0 0 0 |

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa programu inwestycyjnego | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | Wydatki poniesione do 2005 | Wielkość wydatków w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | Inne źródło finans. | Środki własne | Inne źródło finans. | Środki własne | Inne źródło finans. | Środki własne | Inne źródło finans. | Środki własne | Inne źródło finans. |
|  |  |  | IV. Oświata |  | 670.059 | 164.667 | 32.000 | 0 | 162.013 | 0 | 70.000 | 0 | 241.379 | 0 | 0 | 0 |
| 20 21 22 | 801 801 801 | 80195 80101 80195 | Budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum Wykonanie elewacji zachodniej ściany wraz z wymianą okien w Sz. Podstawowej w Mieścisku Adaptacja budynku w Podlesiu Kościelnym na szkołę jazdy konnej. | 2003-2009 2007 2007 | 553.059 102.000 15.000 | 164.667 0 0 | 32.000 0 0 | 0 0 0 | 45.013 102.000 15.000 | 0 0 0 | 70.000 0 0 | 0 0 0 | 241.379 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 23 24 | 750 750 | 75023 75023 | V. Urząd Gminy Instalacja teletechniczna sieci LAN i wydzielonego zasilania instalacji sieci mikrokomputerowej wraz z wewnętrzną instalacją telefoniczną w budynku Urzędu Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki | 2007-2008 2008 | 118.800 71.500 47.300 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 71.500 71.500 0 | 0 0 0 | 47.300 0 47.300 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
|  |  |  | VI. Ochrona zdrowia |  | 100.000 | 4.039 | 0 | 0 | 15.961 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 851 | 85195 | Remont podestu i schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mieścisku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych | 2004-2008 | 100.000 | 4.039 | 0 | 0 | 15.961 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
|  |  |  | VII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  | 287.428 | 0 | 44.634 | 0 | 182.794 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 900 | 90015 | Przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na linię kablową ziemną zasilającą budynki mieszkalne i oświetlenie wzdłuż ul. Wągrowieckiej, Plac Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Mieścisko – etap II oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Popowo Kościelne | 2006-2007 | 161.588 | 0 | 44.634 | 0 | 116.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 28 | 900 900 | 90095 90095 | Zakup koparki dla Brygady Robót Komunalnych przy UG Mieścisko Modernizacja bazy Brygady Robót Komunalnych przy UG Mieścisko | 2007 2008 | 65.840 60.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 65.840 0 | 0 0 | 0 60.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  |  | VIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 256.500 | 0 | 0 | 0 | 41.000 | 0 | 215.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 921 | 92109 | Zakup nieruchomości gruntowej w Podlesiu Kościelnym, działka nr 10/2 o pow. 0,1312 . | 2007 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 921 | 92109 | Wykonanie dokumentacji projektowej na pobudowanie świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym | 2007 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Podlesiu Kościelnym | 2008 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żabiczynie | 2008 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 921 | 92109 | Remont świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Pierwszym | 2008 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 921 | 92109 | Remont świetlicy wiejskiej w Kłodzinie | 2008 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 921 | 92109 | Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Gołaszewie | 2008 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa programu inwestycyjnego | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | Wydatki poniesione do 2005 | Wielkość wydatków w latach |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | Inne źródło finans | Środki własne | Inne źródło finans | Środki własne | Inne źródło finans | Środki własne | Inne źródło finans | Środki własne | Inne źródło finans |
|  |  |  | IX. Kultura fizyczna i sport |  | 63.000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Budowa boiska sportowego w Mieścisku | 2008 | 63.000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŁĄCZNIE I + II + III + IV + V+VI+VII + VIII+ IX+X+XI | 14.200.918 | 1.782.397 | 1.091.634 | 60.300 | 1.134.358 | 555.800 | 1.013.743 | 875.250 | 1.097.436 | 3.280.000 | 1.710.000 | 1.600.000 |

Jednostką organizacyjną realizującą program i koordynującą wykonanie programu jest Referat Techniczno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Mieścisko.